ОТЧЁТ О КАЧЕСТВЕ ПРОЕКТА VetCare v2.1.0

Этап 4: Тестирование и диагностика качества

Выполнил: Коновалов Эрик Владимирович

1. ССЫЛКА НА ПРОЕКТ

Репозиторий: https://github.com/Mar25119/Vetcare

Ветка: main

Адрес развернутого проекта: http://127.0.0.1:5000

Команда запуска: scripts\deploy.bat

2. ЧТО ПРОВЕРЯЛОСЬ

UI: открытие страниц, основной сценарий (CRUD клиентов/питомцев/приёмов)

API: HTTP-запросы к эндпоинтам (успешные и ошибочные сценарии)

БД: целостность данных, хеширование паролей, уникальность

Логи: отсутствие критических ошибок после основных сценариев

Производительность: Lighthouse, время ответа, стабильность

Безопасность: защита маршрутов, обработка неавторизованных запросов

Перезапуск: доступность после docker restart

3. ИНСТРУМЕНТЫ

- Chrome DevTools (Console, Network, Performance)

- Lighthouse (Performance, Accessibility, SEO)

- curl (API-проверки)

- pytest 8.2.0 (smoke-тесты и API-тесты)

- docker compose logs (анализ логов)

- sqlite3 (проверка целостности БД)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего проверок: 20

Пройдено: 20/20 (100%)

По категориям:

- UI-проверки: 7/7

- API-проверки: 5/5

- БД-проверки: 3/3

- Логи и производительность: 5/5

Среднее время ответа: 195ms

Lighthouse Performance: 72/100

Lighthouse Accessibility: 89/100

5. ДЕФЕКТЫ

Найдено 6 дефектов (см. DEFECT_LOG.md):

BUG-01 [Средняя] — Техническая ошибка при дублирующемся телефоне

BUG-02 [Низкая] — Стандартная 404-страница Werkzeug

BUG-03 [Низкая] — Низкий SEO score (68/100)

BUG-04 [Средняя] — 404-ошибки не логируются в файл

BUG-05 [Низкая] —  ИСПРАВЛЕНО: валидация пустого пароля

BUG-06 [Низкая] — Редирект вместо 401 для API

Исправлено: 1/6

Открыто: 5/6 (все некритические)

6. РИСКИ

Выявлено 10 рисков эксплуатации (см. RISK_REGISTER.md):

🔴 Критические (4):

- R-01: SQLite не масштабируется

- R-02: Нет HTTPS

- R-03: Пароль admin захардкожен

- R-05: Нет резервного копирования БД

🟡 Средние (4):

- R-04: Нет rate limiting

- R-06: Нет мониторинга и алертинга

- R-07: Уязвимости зависимостей

- R-08: Потеря сессии при перезапуске

🟢 Низкие (2):

- R-09: Отсутствие клиентской валидации

- R-10: Нет разграничения прав внутри ролей

Для demo-стенда риски приемлемы. Для production необходимо устранить R-01...R-05.

7. ВЫВОД

Проект VetCare v2.1.0 прошёл все проверки качества.

Все 20 тест-кейсов пройдены успешно.

Критических дефектов не обнаружено.

Производительность достаточна для demo-стенда (среднее время ответа 195ms).

Логи не содержат критических ошибок.

Выявлены 5 некритических дефектов, занесённых в DEFECT_LOG.md.

Выявлены 4 критических риска для production-эксплуатации (R-01...R-05).